| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ HOÀ Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Hoà, ngày tháng 12 năm 2021 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ HÒA

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 353/TTr-UBND, ngày 07/12/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện, nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất với số tiền là 55.000 triệu đồng và cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án sang kế hoạch đầu tư công năm 2022.

b. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn huy động từ các nguồn tài trợ, ủng hộ (phẩn bổ chi công trình theo mục đích tài trợ, ủng hộ): điều chỉnh tăng 3.180 triệu đồng.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm)

2. Nguyên nhân điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn nguồn thu tiền sử dụng đất do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện, làm thay đổi về cân đối thu ngân sách địa phương trong năm 2021.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn huy động từ các nguồn tài trợ, ủng hộ (phẩn bổ chi công trình theo mục đích tài trợ, ủng hộ).

Do vậy điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và vốn huy động từ các nguồn tài trợ, ủng hộ cho phù hợp với tình hình thu ngân sách hiện nay.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giao:

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa XI, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - TT.HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Các sở: Tài chính, KH&ĐT; - TT.Huyện ủy; - UBMTTQVN huyện; - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; - TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Trang TTĐT huyện; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tính |
| --- | --- |